 - WZÓR UMOWY -

UMOWA NR ….../2017

W dniu …........ 2017 roku pomiędzy pomiędzy Gmina Mietków / Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, którego reprezentuje: Kierownik Bartłomiej Karolczak zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firmą reprezentowaną przez:

1. ..................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie do 30 tys euro
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1.Zamawiający powierza Wykonawcy kompleksową realizację robót polegających na Renowacja przepompowni ścieków w Maniowie PS1.

2.Zakres rzeczowy określony został w zapytaniu ofertowym oraz przedmiarze.

§ 2
1.Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania.
2.Wykonawca oświadcza, że stosowane przez niego materiały i surowce odpowiadają wymogom ustawy Prawo budowlane w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
§ 3
1.Strony ustalają, że rozpoczęcie robót nastąpi dnia …............... 2017 r. a zakończenie do dnia
 ….............. 2017 roku.

§ 4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
- przekazanie placu budowy,
- udostępnienie zrzutu scieków.

§ 5
Do obowiązków Wykonawcy należy:
- wykonanie umowy zgodnie z zakresem umowy i terminem umownym oraz przepisami w tym: techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

przekazanie do eksploatacji przy udziale Zamawiającego, wykonanych robót oraz uzyskanie protokołu odbioru technicznego po wykonanych robotach.

§ 6
1.Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego jest przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie – Marcin Dróżdż, tel. 602577576.

§ 7
1.Strony ustaliły, że wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w § 1, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
   brutto:............................zł
   (słownie:........................................................................................................................ brutto).

§ 8
1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.
2.Ewentualne wady w robotach budowlanych wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie.

3.Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru technicznego – końcowego.

§ 9
1.Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury, wystawionych po dokonaniu odbioru całości robót.
2.Zamawiający ureguluje fakturę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
3.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym.
4.Wierzytelności przypadające Wykonawcy z tytułu umowy nie mogą być przelewane na rzecz osób trzecich.
§ 10
1.Na wykonane roboty Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

§ 11
Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań umownych w formie następujących kar:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za opóźnienie wykonania poszczególnych elementów robót określonych w § 8 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia,
   - za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru określony w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  - z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru określonym w § 8 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,
   - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,
   - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
   - w przypadku nie przystąpienia do robót lub takiego ich opóźnienia, że wykonanie w terminie będzie niemożliwe, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i obciążenia karą w wysokości 20% wartości umownej.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
   - za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia,
     - za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru określony w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po upływie terminu, w którym odbiór miał być zakończony.

3.Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12
Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 13
Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza roszczeń do zakresu robót ujętych w przedmiarze, a kwota wynagrodzenia podana w § 7 umowy obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy.

§ 14
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16
Niniejszą umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.

        ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA